**세미프로젝트 기획안**

**과정명: 프레임워크 기반의 서비스 개발 프로젝트**

**기획안 작성일자 : 2022.06.17**

|  |  |
| --- | --- |
| 팀 명 | 2조 |
| 프로젝트 조직  (구성원 및 역할) | 김민식 : 자료조사, 결제페이지, 카트(장바구니)페이지  서예린 : 자료조사 , 제품리스트, 제품상세페이지  안원영 : 자료조사 , 회원가입, 로그인, 마이페이지(회원정보 조회, 수정, 주문내역확인, 카트(링크))  유정아 : 자료조사, 메인화면에서 제품검색, 메인페이지, 컨택트(고객상담)페이지 |
| 프로젝트 주제 및 개요  해결하고자 하는 문제  최종 산출물의 청사진 | ~~나이키 온라인 공식 쇼핑몰 홈페이지를 참고하여 신발 쇼핑물을 제작한다.~~  ~~특히, 체크박스를 이용해 제품 사이즈와 색상필터링 검색기능, 회원가입기능, 결제 API기능을 구현하는 것이 목표이다.~~ |
| 프로젝트 수행 방향  수행 방법/도구 | 1. 메뉴/기능별 세부사항  1) 구매기능  - 무조건 카트에 넣어서 구매  - 비회원구매 불가  2) 제품페이지  -제품리스트 왼쪽 필터 종류 정하기  (필터 중복체크 가능)  3) 로그인 / 회원가입 기능  - 아이디/비번찾기, 아이디 기억, 자동로그인  4) 카트 기능  - 카트에 담긴 제품 조회  - 체크박스 활용, 선택된 제품만 결제가능  프로젝트 환경 및 도구   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 언어 | 웹 | 개발도구 | DataBase | 협업도구 | | Java  SQL | **HTML5**  **CSS3**  **JS**  **JQuery**  **Ajax** | **Eclipse**  **Spring**  **MyBatis**  **BootStrap** | **MySql** | **Zoom**  **[Github](https://github.com/minsiks/Team2-Semi_Project)**  **[ERDCloud](https://www.erdcloud.com/d/tBFT5AzhSeSA2sXz7)**  **[Padlet](https://padlet.com/tidnjrk010/Bookmarks)**  **[Notion](https://hi-syl.notion.site/hi-syl/d9931d43fcd740328b8c45b34269994d)** | |
| 프로젝트 추진 일정 | 6/14 : 프로젝트 주제 브레인스토밍, 기획 , 자료수집  6/15~6/17 : ERD 설계 , MySQL DB , 역할분담  6/20 : 기획안발표  6/21~6/23: 웹페이지 개발  6/24~6/25: 결합 및 발표준비, ppt제작  6/27 : 세미프로젝트 발표 |